※温馨提示：

- 合同编号请不要填写，由甲方合同管理人员手填。

2、文中红字部分为提示语，合同起草后，请将红字部分删除。

西安邮电大学工程施工合同

工 程 施 工 合 同

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，××××（发包人/甲方）与公司（承包人/乙方）就××××部门××××项目经协商一致达成如下合同条款：

## 一、工程概况

1.工程名称：                                                     。

2.工程地点：西安邮电大学       校区。

3.工程内容：本项目主要工程内容包括但不限于：

。

4.承包方式采用以下第    种方式。

（1）包工包料包机械。此方式包含人工费、材料费、施工机械费、运杂费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金、检验费、场地卫生费、缺陷修复费、保险费、维护配套设施费等所有工程相关费用。

（2）其他：                                                      。

5.工    期：

（1）计划开工日期：     年   月   日，计划竣工日期：    年    月   日；工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（2）乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

（3）本工程须在规定工期内完成。乙方必须按计划组织施工，接受甲方现场工作人员对进度的检查、监理。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方现场工作人员的要求提出改进措施，经甲方现场工作人员签证后执行。

（4）乙方遇到可能妨碍按期完工的情况时，须及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否酌情延长工期时间或者通过协商加收误期赔偿金。

（5）有下列情况造成的竣工日期推迟并经甲方代表确认后，工期相应顺延：

①非乙方原因停水、停电影响施工造成停工连续超过8小时；

②不可抗拒的原因。

除此之外，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任，如工期延误，每延误一天，按工程审定价格的   ‰（或      元人民币），从乙方的工程结算款中直接扣除。

## 二、合同价款

1.本工程合同含税总价：人民币（大写）             （小写：¥        元）。

其中：

- 安全文明施工措施费：

人民币（大写）                      （小写：¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                      （小写：¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                      （小写：¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                      （小写：¥            元）。

#### 2.本合同价款方式采用以下第    方式确定。

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方视具体工程项目约定综合单价包含的风险情况如下：                               。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方视具体工程项目约定综合单价和措施项目费的调整方法如下：               。

## 三、质量标准

1.乙方应按照中国人民共和国现行规定的设计及施工的规范标准进行施工，且乙方须严格按国家颁发的现行工程验收规范及甲方要求进行施工，工程质量必须达到国家现行施工质量合格验收标准，并且达到甲方使用要求。

2.未达到规定标准，乙方有义务免费负责返工和整改，直至到经甲方验收合格。否则，除没收履约保证金外，由此造成的一切损失由乙方承担。

3.为保证工程质量，甲方将安排专业人员对工程进程、工程质量进行监督检查，验收隐蔽工程，办理中间交工验收手续，解决应由甲方解决的其他问题，乙方应服从甲方监督人员的正确指挥。

4.乙方应有具体的质量保证管理系统及措施。

5.乙方在施工过程中，发现问题应立即返工至合格，如有必要，甲方监理人员出具书面整改通知，并限期整改，若限期内仍未落实者，由甲方下达质量罚款单，直至下达停工通知。

## 四、合同价款调整

1.发生变更，根据具体变更情况，须当场填写《工程变更签证单》，所有变更必须经甲方和监理方同意后实施，以甲方、监理方签证为准。

2.在本工程施工过程中，因工程量清单有误、设计变更、现场签证引起的工程量增减，按下列规定执行：

（1）计价清单中有相应单价，依实际发生的工程量按成交供应商工程量清单计价表中的单价进行结算；

（2）计价清单中未有相应单价时，按本项目最高限价的编制原则为依据重新进行组价，乘以成交价与最高限价的下浮比率确定综合单价（甲方认价材料不下浮），工程量以实际增减工程量为准。结算时以西安邮电大学结算审计结果为准。

3.市场价格波动是否调整合同的价格：      。

## 五、结算及付款

1.工程完成后，乙方报甲方及监理进行初验，初验合格后，乙方向甲方申请正式验收，甲方收到申请后组织相关专业人员对项目进行验收，验收合格后甲方支付到合同金额60%的工程款计：人民币（大写）                   （小写：￥         元）。

2.乙方向甲方报送决算资料，经甲方审计决算且乙方确认决算金额后，甲方付款至决算审定金额的97%，审定金额的3%作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后无息退还。

3.乙方报送竣工结算资料时，必须对报送结算资料真实性、完整性负责，不得虚报、高报。工程审查费用由甲方支付。如果审减金额超过乙方所报决算金额的5%时，超出部分的审减费按审减金额×5%，由乙方支付。

4.施工期间水电费按照工程决算总金额的0.4%在决算时一并扣除。

## 六、甲方工作

1.甲方指派       为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.甲方协调施工期间所需水、电等，费用由乙方缴纳；协调处理好乙方施工材料等进出工地的手续。

## 七、乙方工作

1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照设计图纸、有关规范和技术标准施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

2.乙方应当在施工现场设立公示牌，公示企业名称、施工负责人姓名、联系方式、开工与竣工日期和建设行政管理部门的投诉电话。

3.乙方须做好施工现场围挡及物资材料的遮挡，不影响校内教学科研及师生生活。

4.工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

5.严格按照安全文明施工标准进行管理，全封闭施工，创文明工地，在施工过程中若发生人员伤亡或财产损失等任何事故，由乙方承担全部责任，并承担因此造成的一切经济损失，与甲方无关。

6.在施工期间，劳动保护用品乙方自行解决，食宿自理。乙方须做好施工安全工作，如发生工伤事故，乙方承担全部责任并承担因此造成的一切经济损失。

7.乙方必须自行施工，不得将工程转包、分包（含部分转包、分包），否则，甲方有权单方解除合同并拒绝支付全部工程款，已支付的由乙方全额退还，同时还有权要求乙方承担赔偿责任。

8.乙方保证按照《农民工工资支付条例》之规定开设农民工工资专用账户，确保专款专用。若乙方未按规定执行或者随意拖欠农民工工资的，甲方有权暂停工程款支付或者直接将农民工工资支付给农民工，由此产生的一切不利后果均需由乙方自行承担。任何情况下，均不得出现堵门、拉横幅、越级上访等群体事件，否则甲方有权追究乙方责任，每发生一次，按不低于20000元/次追究乙方违约责任。

## 八、工程验收

1.隐蔽工程验收：对具备隐蔽条件的工程部位，乙方自检合格后在隐蔽前48小时书面通知甲方和监理方工作人员进行现场验收。通知内容包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容，验收时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方工作人员现场在验收记录上签字同意后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量验收标准，乙方应当无条件返工，返工成本及造成的损失由乙方承担，工期不予顺延。

2.设备、材料到场验收：乙方负责提供本项目主要材料设备并对材料设备的质量负责。本项目主要材料设备的品牌、规格均按照招标文件的编制说明及设计要求，以及乙方投标文件中所标明的品牌型号；主要材料设备进场必须有出厂合格证、质检报告，并且必须经监理和甲方现场负责人检验，达到要求方可进场，若发现不符合要求的材料设备，监理及甲方有权阻止使用，乙方需更换成满足以上要求的材料设备。如使用不合格或未经甲方、监理检验认可的材料设备施工，一切后果及损失由乙方承担。

3.竣工验收：项目完工后，由乙方按验收技术标准进行质量自验合格且提交验收报告后，方可由甲方组织综合验收；乙方未提交验收报告的，由乙方承担工程结算等不利后果。工程验收合格后，乙方须在15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

4.在交接前所发生的一切损失及费用由乙方承担。项目达不到技术要求的限期整改，整改后仍达不到要求的不予验收。乙方做到工完场清，否则不予验收。

## 九、保修要求

1.质量保修期：经甲方综合验收合格之日起   年。

2.质保期内，乙方免费提供设备正常使用下的维修及保养服务（包括易耗品的更换）。若乙方未按约定履行维修保养义务，甲方可安排其他主体或人员维修保养，产生的费用从质量保证金中扣除，直到扣完为止，质量保证金不足以支付的，甲方有权向乙方另行追偿。

3.乙方按投标文件中的服务或保修承诺对本项目提供服务及保修。如出现地震、洪水、火灾、特殊气象条件等自然不可抗拒因素时，乙方不承担保修责任。

## 十、安全责任

1.乙方自行组织所需施工人员，并对施工人员进行安全教育与安全管理，制定相关安全计划与规则并督促实施。

2.乙方应对施工人员的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业。

3.乙方在进行高空作业时，应严格按照相关规定做好安全防护措施。在确保安全的情况下才可施工。

4.施工过程中发生的任何安全事故均由乙方承担责任和费用，工期不予顺延，甲方不承担任何责任。

5.乙方必须为其所属员工（含专业分包、劳务分包）购买社会保险或者综合意外险(个人身亡保额不低于100万元），超出保险或者不能正常理赔的，均由乙方自行承担。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份（使用单位2份，招标办1份，财务部门结算1份）、乙方执贰份。自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十二、本工程相关文件，包括但不限于采购文件、施工图、工程量清单、答疑回复、评审报告、响应文件、成交通知书或会议纪要等文件为本合同的必备附件。

## 十三、本合同未尽事宜，按照陕西省建设厅、陕西省工商行政管理局制定的《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》（陕建发[2007]110号）通用条款执行（重复约定的，仍按照本合同约定执行），存在争议的由甲、乙双方协商解决。协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

| 甲 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人： 电 话： 开户银行：建行西安八里村支行 账 号： 61001723700050000897 纳税人识别号： 12610000437205105J 日期; 年 月 日 | 乙 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 统一社会信用代码： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

#### 附件：（根据实际情况填写，若没有相应附件，请删除这一页。）

# Text boxes

合同编号：